🌹 월별 대출 상품 자동화 매뉴얼

써주세요. | Monthly Loan Product Automation Guide

작성일: 2026년 5월 3일  |  작성: 쮸리 (Claude)

# 📌 개요

매월 반복되는 월별 대출 상품 랜딩 페이지 제작·배포 작업을 효율적으로 처리하기 위한 체크리스트입니다. 각 단계를 순서대로 진행하며, 전월 25~30일 사이에 기획을 시작해 1일 오픈을 목표로 합니다.

작업 타임라인

| 시기 | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 전월 25~30일 | 기획, 컨셉 확정, 기획서 작성 | 사장님 + 쮸리 |
| 전월 28일~말일 | 폴더 세팅, 텍스트 변경, 컬러 적용 | 쮸리 |
| 전월 말일 | 이미지 제작 및 압축, 깃 푸시 | 사장님 + 쮸리 |
| 당월 1일 | 오픈 확인 및 링크 공유 | 사장님 |

① 기획  전월 25~30일

- 컨셉/테마 결정 (계절, 이벤트, 키워드)

- 상품명 확정 (월 이모지 + 테마명)  예) 5️⃣🈷️은 ❤️가정의 달

- 이벤트 대출명 확정  예) 장미🌹대출

- 날짜 확정 — 신청 기간 / 심사 기간

- 기획서 작성 → project-docs/ 폴더에 저장

② 새 폴더 & 파일 세팅

- 전월 폴더 복사  예) 2026-05/ → 2026-06/

- assets/ 폴더 내 이전 이미지 정리

③ 텍스트 변경

- 상품명, 이벤트 대출명 전체 교체

- 신청 기간 / 심사 기간 날짜 전체 교체

- 도입 인용구 / 핵심 멘트 교체

- 월 이모지 (4️⃣ → 5️⃣) 전체 교체

④ 컬러 & 톤앤매너

- CSS 변수 10개 교체 (--primary-color, --accent-color 등)

- 하드코딩 컬러 전체 교체 (Python 스크립트 활용)

- 기획서에 컬러 코드 대응표 기록

⑤ 이미지

- 사장님 직접 제작 → 상단 광고 배너 (assets/ 저장)

- 이미지 용량 압축 (PNG → JPG, 1200px, 200~300KB 목표)

- 도입부 이미지 교체 (assets/ 상대경로 사용)

- 중간부 이미지 교체 (assets/ 상대경로 사용)

⚠️ Unsplash 외부 링크보다 assets/ 로컬 파일 + 상대경로가 더 안정적입니다.

⑥ 연관 파일 업데이트

- apply.html — 신청 폼 월 정보 수정

- loan-checker/ — 상품명, 날짜 수정

- 루트 index.html — 메인 페이지 이번 달 대출 링크 업데이트

⑦ 깃 커밋 & 푸시

- git add (이미지 파일 포함 누락 없이 확인)

- git commit -m '🌸 2026-0X: X월 대출 페이지 오픈'

- git push origin main

- GitHub Actions — pages build and deployment 완료 확인

- 라이브 페이지 핸드폰으로 최종 확인

# 📎 참고 정보

| GitHub 레포 | https://github.com/sirjuseyo/monthly-loan |
| --- | --- |
| 라이브 URL | https://monthly-loan.sirjuseyo.com/ |
| 기획서 저장 위치 | monthly-loan-repo/../project-docs/ |
| 이미지 압축 기준 | 가로 1200px, JPG quality 82, 목표 300KB 이하 |
| 이미지 경로 방식 | ./assets/파일명.jpg (상대경로) |
| Python 교체 스크립트 | content.replace('구 값', '신 값') 방식으로 일괄 처리 |